**Отчет о реализации Плана адаптации ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» по повышению значений показателей**

**доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг**

**г. Керчь, ул. Всесоюзная, 9**

**на период 2018 – 2020г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий**  **по адаптации** | **Категория**  **МГН**  **(К,О,С,Г,У)** | **Вид**  **работы** | **Этап**  **работы\*** | **Необходимое**  **финансирование (тыс. руб.)** | **Срок исполнения (год)** | **Ответственный исполнитель** |
| **1. Организационные мероприятия:** | | | | | | | |
| **1.1**  **1.2**  **1.3**  **1.4** | Разработана и утверждена политика об обеспечении условий доступности для инвалидов, других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им необходимой помощи в учреждении.  Разработаны  и утверждены организационно-распорядительные локальные документы учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам:  - разработана программа обучения работников;  - проведено инструктирование специалистов по работе с инвалидами, связанное с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов.  Обеспечена доступность для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению:  - возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него;  - возможность самостоятельного передвижения по территории объекта;  - содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него;  Ведение журнала учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов. | Все  Все  Все  Все | Орг.  Орг.  Орг.  Орг. | 1  1  1  1 | Без финансирования  Без финансирования  Без финансирования  Без финансирования | 2018  2018  2018  2018 | Степаненко Т.В.  Степаненко Т.В.  Степаненко Т.В.  Степаненко Т.В. |
| **2. Приобретены технических  средств адаптации:** | | | | | | | |
|  | - система средств информации и сигнализации об опасности комплексная (визуальная, звуковая и тактильная).  - знак доступности помещения, кабины. | К,О,С  К,О | ТСР | 1  1 | 10 000,00  9 800,00 | 2019  2019 | Степаненко Т.В. |
| **3. Проведены ремонтные работы:** | | | | | | | |
| 3.1 | **По территории объекта:**  - оборудование входа (выхода) на территорию учреждения комплексной информационной табличкой с обеих сторон калитки доступным для МНГ образом;  - проведение ремонта поверхности покрытия пешеходных путей к специализированному входу №1;  - нанесение цветовой и тактильной маркировки на поверхности покрытия пешеходных путей;  - оборудование на территории учреждения открытой специализированной спортивной и игровой площадки для МНГ (пандусный городок);  - обозначение мест для парковки транспортных средств дорожной разметкой и дорожными знаками, выполненными на вертикальной поверхности (стене, стойке) на высоте от 1,5до 2,0м | Все  Все  Все  Все  Все | Орг., ТСР  Орг., КР, ТСР  ТСР  КР  Орг., ТР, ТСР | 1  2  1  2  1 | 5 000,00  600 000,00  2 000,00  1 500 000,00  8 000,00 | 2019  2020  2019  2020  2019 | Степаненко Т.В. |
| 3.2  3.3  3.4 | **По входу в здание:** | | | | | | |
| ***Вход в здание №1 центральный специализированный*** | | | | | | |
| - нанесение контрастной маркировки на дверные ручки;  - организация дублирования системной информации на входе тактильными средствами информации.  - оборудовать входную группу; | С  С  Все | Орг., ТСР  Орг., ТР, ТСР  Орг., ТР, | 1  1  1 | 1 000,00  10 000,00    150 000,00 | 2018  2019  2018 | Степаненко Т.В. |
| ***Вход в здание №2 эвакуационный*** | | | | | | |
| - обозначить ступеньки (1-ю и последнюю маркировкой ярко желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м);  - установка ограждения согласно нормам на входной площадке (перед дверью);  - обозначение порога при входе;  - нанесение контрастной маркировки на дверные ручки;  - плотное закрепление ковровых покрытий на пути движения в тамбуре; | С,О  Все  Все  Все  Все | Орг.  ТР  ТР  ТР  Орг., ТР, ТСР | 1  2  1  1  1 | 500,00  50 000,00  2 000,00  1 000,00  10 000,00 | 2018  2020  2019  2019  2019  2019 | Степаненко Т.В. |
| **По путям движения в здании** | | | | | | |
| - установка нормативного поручня вдоль стены на лестничном подъеме при входе №1 и оборудование непрерывности имеющихся поручней перил с внутренней стороны лестницы по всей высоте лестничного марша при подъеме на 2 этаж;  - обозначение лестничных ступенек (1-я и последняя) маркировкой ярко желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м; | О,У,Г,С  О,У,Г,С | Орг., ТР, ТСР  Орг., ТР, ТСР | 1  1 | 150 000,00  500,00 | 2018  2018 | Степаненко Т.В. |
| **По санитарно-гигиеническим помещениям** | | | | | | |
| - установка в туалетных и душевых комнатах нормативных вспомогательных приспособлений (крючки для одежды, костылей и др. принадлежностей);  - установка в санитарно-гигиенических помещениях кнопки вызова персонала;  - установка бесконтактных сушилок для рук, локтевых диспенсеров для мыла | **Все**  **Все**  Все | Орг., ТСР  Орг., ТСР  Орг., ТСР | 1  1  1 | 3 000,00  3 000,00  150 000,00 | 2018  2019  2018 | Степаненко Т.В. |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3 651 700,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта для МГН** | **К** | **О** | **С** | **Г** | **У** |
| - на начало планового периода | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ |
| - по завершении 1-го этапа плана адаптации\* | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП |
| - по завершении 2-го этапа адаптации\*\* | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |

**\* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году; 2018-2019г.г.**

**\*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде; 2020г..**

В связи с малым финансированием запланированные мероприятия по адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов будут внесены в план адаптации на 2021-2024 г.г.

Отчет составил ответственный за организацию работы

по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов Даниленко А.Г.